## Slide 1: Custom Development Method
Методика Oracle

## Slide 2: Oracle (Oracle Corporation) —
американская корпорация, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

## Slide 3: Основу CASE-технологии оставляют:
методология структурного нисходящего проектирования;
поддержка всех этапов ЖЦ ИС;
ориентация на реализацию приложений с использованием всех областей современных серверов БД и с поддержкой всех современных стандартов и требований к графическому интерфейсу конечного пользователя;
наличие централизованной БД, называемой репозитарием;
возможность одновременной работы с репозитарием многих специалистов;
автоматизация последовательного перехода от одного этапа разработки к другому;
автоматизация различных стандартных действий по проектированию и реализации программных систем.

## Slide 4: Custom Development Method (CDM)
Данная технология основана на использовании инструментального комплекса Oracle Developer Suite.
Технология в основном ориентирована на разработку ПО, в котором приоритетным является разработка и использование базы данны.
При этом технология имеет две разновидности: CDM-сlassic и CDM-fast track
CDM состоит из 6-ти основных фаз и 11 процессов.

## Slide 5: CDM classic
Определение (Definition)
  определение требований высокого уровня;
  определение бизнес-требований;
  получение области (scope) проекта.
Анализ (Analysis)
  детальное изучение бизнес-требований;
  моделирование бизнес-процессов;
  перевод моделей в требования к ИС;
  определение архитектуры;
  определение возможностей конверсии.
Дизайн (Design)
  получение спецификаций;
  базирование на технологии.
Построение (Build).
  кодирование;
  тестирование.
Передача (Transition)
  подготовка персонала;
  проведение приемочных тестов;
  установка;
  переведение в рабочее состояние.
Работа (Production)
  наблюдение за ИС;
  поддержка ИС;
  планирование следующих изменений;
  переведение в рабочее состояние.

## Slide 6: CDM-classic

## Slide 7: CDM fast track
Определение (Definition)
  Получение области (scope) проекта;
  Определение бизнес-требований;
  Установление приоритета требований.
Моделирование требований (Requirements Modeling)
  Моделирование бизнес-требований;
  Построение функционального прототипа (БД, модули);
  Создание списка приоритетов по функциональной модели.
Дизайн и построение (System Design and Generation)
  Развитие системы в несколько итераций согласно уточнениям требований;
  Работа по MoSCoW List ;
  Проработка решения с конечным пользователем.
Передача в работу (Transition to Production)
  Установка и запуск у конечного пользователя;
  Подготовка к следующей версии.

## Slide 8: CDM fast track

## Slide 9: Заключение
CDM-classic является классическим примером методологии основанной на каскадной модели ЖЦ, здесь четко определены фазы и задачи для каждой фазы, есть точки перехода на следующую фазу.
Вариант технологии CDM fast track представляет собой итерационную модель с элементами спирального или инкрементального развития на каждом из этапов.